**Отчет за 3 квартал 2017 год**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **7** |  |  | **Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | |
| **7** | **1** |  | **Содержание и развитие жилищного хозяйства** | | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность жильем 1 жителя, м2 (или уровень обеспеченности жильем населения, кв.м. на человека (на конец года) | % | 26,64 | 27,0 | 27,0 | 0 | 100 | 101 | Оценивается по результатам года |
| 2 | Площадь капитально отремонтированных жилых домов на одного жителя | тыс. м2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0 | 100 | 300 | Оценивается по результатам года |
| 3 | Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде | % | 0 | 15 | 15 | 0 | 100 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 4 | Объем вводимого жилья | кв.м. | 123 | 85 | 85 | 0 | 100 | 69,1 | Оценивается по результатам года |
| 5 | Уровень благоустройства жилого фонда | % | 65 | 100 | 100 | 0 | 100 | 153,8 | Оценивается по результатам года |
| 6 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | % | 27,00 | 30 | 30 | 0 | 100 | 111,1 | Оценивается по результатам года |
| 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га. | 0 | 0,30 | 0,30 | 0 | 100 | 0 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **2** |  | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | % | 45 | 100 | 100 | 0 | 100 | 222,2 | Оценивается по результатам года |
| 2 | Износ сетей инженерных коммуникаций | % | 50 | 15 | 15 | 0 | 100 | 30 | Оценивается по результатам года |
| 3 | Количество аварийных ситуаций на сетях инженерных коммуникаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **3** |  | **Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среда** | | | | | | | | |
| 1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа несанкционированных свалок | % | 60 | 100 | 100 | 0 | 100 | 166,7 | Оценивается по результатам года |
| 2 | Количество обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства, озеленения, уличного освещения, организации и содержания мест захоронения. | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **4** |  | **Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности территорий автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | % | 0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 100 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального образования) | % | 2,42 | 1,5 | 1,5 | 0 | 100 | 62,0 | Оценивается по результатам года |
| 3 | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог | % | 10 | 507,31 | 507,31 | 0 | 100 | 5073,1 | Оценивается по результатам года |
| 4 | Удовлетворенность населения качеством транспортным обслуживанием | % | 30 | 50 | 50 | 0 | 100 | 166,7 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **5** |  | **Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 2 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. | % | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
|  |  | 3 | Доля муниципальных объектов, здания, строения, сооружения, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных объектов | % | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **6** |  | **Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля учреждений социальной сферы, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 2 | Количество голов, владельцам которых предоставлена единовременная материальная помощь | ед. | 106 | 85 | 85 | 0 | 100 | 80,2 | Оценивается по результатам года |
|  |  |  | **Формирование современной комфортной среды муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
| **7** | **7** | 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., тыс. кв.м. | - | 7; 21,0 | - | - | - | - | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | - | 40 | - | - | - | - | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | - | 40 | - | - | - | - | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | - | 1 | - | - | - | - | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га. | - | 0,25 | - | - | - | - | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий | %, тыс.кв.м. | - | 65; 0,19 | - | - | - | - | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | - | 0,77 | - | - | - | - | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 8 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, рубли | - | 0; 0,00 | - | - | - | - | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 9 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы | - | 10 | - | - | - | - | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 10 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, рубли | - | 1; 1840 | - | - | - | - | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 11 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы | - | 23 | - | - | - | - | Оценивается по результатам года |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **7** | **1** |  |  | **Подпрограмма 1** «Содержание и развитие жилищного хозяйства» | | | | | | |
|
| 7 | 1 | 1 | 1 | Учет жилищного фонда муниципального образования, том числе: | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Реестр жилого фонда муниципального образования | Постоянно обновляется |  |
| Принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | Решения принимаются на основании заявлений |  |
| Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Решение о согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений | Решения принимаются на основании заявлений |  |
| Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда, непригодными для проживания, а также признание многоквартирных домов муниципального жилищного фонда аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Решение о признании в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда, непригодными для проживания, а также признание многоквартирных домов муниципального жилищного фонда аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Решения принимаются на основании заявлений |  |
| Признание в установленном порядке частных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования, непригодными для проживания | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Решение о признании в установленном порядке частных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования, непригодными для проживания | Решения принимаются на основании заявлений |  |
| Заключение договоров социального найма | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров социального найма | Заключен 1 договор |  |
| Работа с должниками по социальному найму | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Подготовка претензионных писем в адрес должников. Подача исковых заявлений в суд. | Направлены в адрес должников 26 претензионных письма |  |
| 2 | 1 | Создание условий по управлению многоквартирными домами, в том числе: | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | План создания условия по управлению многоквартирными домами |  |  |
| Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций на управление многоквартирными домами, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение открытых конкурсов | Объявлен открытый конкурс по отбору управляющей организации |  |
| Обеспечение равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | План обеспечения равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм |  |  |
| Проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение внеплановых проверок |  |  |
| 3 |  | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Подготовка проекта постановления о формировании земельных участков | Все земельные участки отмежеваны и поставлены на кадастровый учет |  |
| 1 | Проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и постановка их на кадастровый учет | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Постановка на кадастровый учет. Получение кадастровых паспортов | Земельные участки под многоквартирными домами поставлены на кадастровый учет |  |
| 2 | Формирование сведений о собственниках помещений многоквартирных домов и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Реестр собственников помещений многоквартирных домов | Сделаны запросы в Росреестр |  |
| 3 | Передача сведений о собственниках помещений в многоквартирных домах и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок налоговым органам для включения в базы данных для начисления земельного налога | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Реестр собственников помещений многоквартирных домов |  |  |
| 4 |  | Управление муниципальным жилищным фондом | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года |  |  |  |
| 1 | Содержание муниципального жилищного фонда | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта на содержание жилфонда | Заключены муниципальные контракты на 2017 год |  |
| внесение муниципалитетом части платы за капитальный ремонт МКД. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Внесение взносов за капремонт МКД | Своевременная оплата взносов |  |
| оплата коммунальных услуг за свободные площади | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Оплата коммунальных услуг | Своевременная оплата коммунальных услуг |  |
| 2 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта на ремонт жилфонда | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальной квартиры |  |
| 3 | Прочие расходы по содержанию жилого фонда | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года |  |  |  |
| 5 |  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Предоставление жилых помещений | Приобретены 2 квартиры |  |
| 6 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Предоставление жилых помещений | Приобретены 2 квартиры |  |
| 7 |  | Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение ремонтов в жилых помещениях | Проведен ремонт в двух квартирах |  |
|  | 8 |  | Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941" за счет средств местного бюджета | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение ремонтов в жилых помещениях | Проведен ремонт в четырех квартирах |  |
| **2** |  |  | **Подпрограмма 2** «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» | | | | | | |
| **1** |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение ревизии коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта | Заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт тепловодосетей |  |
| 2 | Модернизация коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Переоборудование объектов коммунального хозяйства, создание новых объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 3 | Содержание объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт колодцев в (сельских) населенных пунктах | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта | Заключен муниципальный контракт на ремонт колодцев |  |
| 5 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ |  |
| 6 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ |  |
| **2** |  | Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года |  |  |  |
| **3** |  | Проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение внеплановой проверки по жалобе | Отсутствуют жалобы |  |
| **3** | **Подпрограмма 3** «Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | |
| 1 |  | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение ревизии уличного освещения |  |  |
| 1 | Оплата коммунальных услуг за уличное освещение | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Оплата коммунальных услуг за уличное освещение | Заключен муниципальный контракт на 2017 год. Своевременная оплата услуг |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта на капитальный ремонт |  |  |
| 3 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров на содержание уличного освещения | Заключен договор на содержание сетей уличного освещения |  |
| 2 |  | Озеленение территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение трудового договора рабочего зеленого строительства | Заключен трудовой договор рабочего зеленного строительства с 15.05.2017 по 15.09.2017 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | *выплата заработной платы рабочему зеленого строительства* | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Оплата рабочего времени рабочему зеленого строительства | Зарплата выплачивается ежемесячно |  |
|  | *приобретение материалов и семян на озеленение территорий* | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договора на приобретение материалов и семян | Приобретены семена для рассады |  |
|  | *противоклещевая обработка территории муниципального образования, выкашивание газонов* |  | 2015-2020 | в течение года | Заключение договора на выполнение работ | Заключен договор. Работы проведены в полном объеме. |  |
| 3 |  | Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договора на приобретение малых архитектурных форм | Приобретены материалы для ремонта объектов благоустройства |  |
| 1 | Содержание и установка малых архитектурных форм | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров на ремонт объектов благоустройства | Проводились работы по покраске МАФ |  |
| 2 | Содержание и ремонт объектов благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципальных контрактов на проведение работ по ремонту и строительству объектов благоустройства |  |  |
| 3 | Проведение открытых аукционов в электронном виде на проведение работ по ремонту и строительству объектов благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение аукционов |  |  |
| 4 | Формирование земельных участков под объектами благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проект постановления о формировании земельных участков |  |  |
| 4 |  | Содержание мест захоронения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договора на содержание мест захоронения | Заключен муниципальный контракт на ограждение городского кладбища |  |
| 5 |  | Природоохранные мероприятия | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение конкурса «Лучший дворик» |  |  |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров на ликвидацию несанкционированных свалок | Проводятся мероприятия по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок |  |
| 2 | Обустройство и содержание полигонов ТБО | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров на обустройство и содержание полигонов ТБО | проведена уборка полигонов ТБО |  |
| **4** |  |  | **Подпрограмма 4** «Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | |
| 1 |  | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта на содержание и ремонт автодорог общего пользования |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта на содержание автодороги | Заключен муниципальный контракт. Проводятся работы по содержанию автодорог местного значения |  |
| 2 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципальных контрактов на ремонт автодороги | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ямочному ремонту |  |
| 3 | Ремонт автодороги с грунтовым покрытием по улице Советская села Пудино | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципальных контрактов на ремонт автодороги | Работы выполнены в 2016 году |  |
| 4 | Реализация мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов» ведомственной целевой программы Томской области "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Реализация мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов» |  |  |
| 2 |  | Капитальный ремонт дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров на содержание дорог местного значения | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту |  |
| 3 |  | Строительство и ремонт тротуаров в населенных пунктах | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципальных контрактов на строительство и ремонт тротуаров | Заключен муниципальный контракт по строительству новых тротуаров |  |
| 4 |  | Разработка схем организации дорожного движения. | Администрация города Кедрового (ОУМС) |  | в течение года | Заключение договоров на разработку схем организации дорожного движения |  |  |
| 5 |  | Прочие работы в области дорожного хозяйства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта на проведение работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования |  |  |
| 6 |  | Организация дорожной деятельности | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. |  |  |
| 1 | Подготовка аукционной документации на проведение работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров на текущий и капитальный ремонт дорог местного значения общего пользования, содержание дорог |  |  |
| 2 | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Контроль сохранности дорог |  |  |
| 7 |  | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | Администрация города Кедрового (ОУМС) |  | в течение года |  |  |  |
| 8 |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт |  |
| **5** |  |  | **Подпрограмма 5** «Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | |
| 1 | 1 | Межевание земельных участков, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Регистрация права собственности в Росреестре по Томской области | Заключен договор на межевание земельного участка, изготовление кадастровых и технических паспортов |  |
| межевание земельных участков, образование из земель государственной собственности, постановка на кадастровый учет | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Регистрация права собственности на объекты и земельные участки, на которых расположены данные объекты муниципальной недвижимости |  |  |
| регистрация права собственности на объекты и земельные участки, на которых расположены данные объекты муниципальной недвижимости; | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Постановка на кадастровый учет земельных участков. Регистрация права собственности |  |  |
| оформление технического, кадастрового паспортов на объекты недвижимости и земельные участки под объектами | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Изготовление технического, кадастрового паспортов на объекты недвижимости и земельные участки под объектами | Заключен договор на изготовление технических паспортов на мостовые сооружения |  |
| проведение независимой оценки, для проведения аукционов на право заключения договоров аренды, проведения аукциона по продаже муниципальной собственности | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров на проведение независимой оценки | Заключены договора на оценку объектов недвижимости муниципальной собственности |  |
|  |  | Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Томской области в рамках государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" на 2017 год Томской области в рамках государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" на 2017 год | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов муниципального образования "Город Кедровый" | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ |  |
| 2 |  | Содержание муниципального имущества | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров |  |  |
| 1 | Оплата налогов и сборов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров | Оплачены налоги полностью |  |
| 2 | Оплата коммунальных услуг за свободные площади | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров | Своевременная оплата услуг |  |
| 3 | Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров на ремонт и реконструкцию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы |  |  |
| 4 | мониторинг потребности по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности муниципальных учреждений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | мониторинг потребности в ремонте |  |  |
| 5 | планирование и выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров на ремонт |  |  |
| 6 | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров на ремонт | Выполнены работы по текущему ремонту объекта МАОУ Пудинская СОШ, и МБДОУ СОШ № 1 г. Кедрового |  |
| 7 | Прочие расходы по содержанию муниципального имущества | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года |  |  |  |
| 3 |  | Планирование доходов от эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом; | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года |  |  |  |
| 1 | повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений, а также эффективности использования имущества, закрепленного за ними; | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года |  |  |  |
| 2 | осуществление подготовки к приватизации муниципального имущества. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Приватизация |  |  |
| 4 |  | Создание условий для расширения базы налогообложения по земельному налогу (налогу на недвижимость). | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение торгов по продаже земельных участков в частную собственность |  |  |
| **6** | **Подпрограмма 6** «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | |
| 1 |  | Повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры |  |  |
| 1 | Планирование и выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы в сельских населенных пунктах | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципальных контрактов на проведение ремонтов |  |  |
| 2 | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы на селе | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципальных контрактов на проведение ремонтов |  |  |
| 3 | проведение разъяснительной работы среди населения о порядке, очередности и планируемых сроках проведения работ | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Встречи с населением |  |  |
| 4 | Строительство Дома культуры в с. Пудино | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Строительство Дома Культуры |  |  |
| 5 | Подключение фельдшерско-акушерских пунктов с. Пудино и п.Рогалево к электроснабжению и водоснабжению | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | \_ | - | Работы выполнены в 2016 году |  |
| 2 |  | Поддержка малых форм хозяйствования на селе | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года |  |  |  |
| 1 | возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей (софинансирование 50%) из средств местного бюджета | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Возмещение расходов |  |  |
| 2 | оплата транспортных услуг при проведении ветеринарным врачом | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Оплата транспортных услуг |  |  |
| 3 | организация межмуниципальных ярмарок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение ярмарок |  |  |
| 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | в течение года | Поддержка малых форм хозяйствования на селе в виде возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам |  |  |
| 5 | Прочие меры поддержки малых форм хозяйствования | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | в течение года | Поддержка малых форм хозяйствования на селе в виде предоставления субсидий |  |  |
| 6 | Субсидии на содержание 3 и более коров | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | в течение года | Выделение субсидии |  |  |
| 7 | Субсидии на содержание молодняка скота | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | в течение года | Выделение субсидии |  |  |
| 8 | Субсидии на оплату услуг по искусственному осеменению коров | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | в течение года | Выделение субсидии |  |  |
| 9 | Субсидии на технологическую модернизацию ЛПХ | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | в течение года | Выделение субсидии |  |  |
| 2 | 10 | Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса поддержки малых форм хозяйствования | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | в течение года | Выделение субсидии |  |  |
| 2 | 11 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | в течение года | Поддержка малых форм хозяйствования на селе в виде предоставления субсидий |  |  |
| 2 | 12 | Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | в течение года | Выделение субсидии |  |  |
| 3 |  | Перепись скота в населенных пунктах муниципального образования | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | \_ | Данные по количеству скота в населенных пунктах муниципального образования | Перепись скота проведена в 2016 году |  |
| 4 |  | Проведение «Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | \_ | Обеспечение лиц переписного состава | Перепись скота проведена в 2016 году |  |
|  |  | **Подпрограмма 7** «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | |
| 0 |  | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий |  |  |
| 1 |  | Благоустройства дворовых территорий | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| 1 |  | Минимальный перечень работ дома 1 микрорайона 2: | | | | | | |
| 1 | 1 | Ремонт элементов освещения дворовой территории с изменением энергосберегающих технологий | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Заключен муниципальный контракт от 09.10.2017 на выполнение работ |  |
|  | 2 | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | 3 | Установка урны | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| 1 |  | Дополнительный перечень работ дома 1 микрорайона 2: | | | | | | |
| 1 | 1 | Озеленение придомовой территории | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| 1 | 2 | Оборудование автомобильной парковки | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| 1 |  | Минимальный перечень работ дома 40 микрорайона 1: | | | | | | |
| 1 | 1 | Установка двух скамеек | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| 1 | 2 | Установка урны | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| 1 |  | Дополнительный перечень дома 40 микрорайона 1: | | | | | | |
|  |  | 1 | 3 | Оборудование детской игровой площадки: стол с сиденьями, ограждение и арка-вход | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  |  | 2 |  | Благоустройства общественных территорий | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |  |  |
|  |  | 2 | 1 | Устройство дополнительного освещения центральной площади города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |  |  |
|  |  | 3 |  | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ |  |  |

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования не требуют финансовых затрат

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
|  |  | Территориальное развитие муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | |
| 1 | 1 | -- | -- | - - | - - | - - | -- | - - | -- |
|  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства | | | | | | | |
| 1 | 2 | -- | -- | - - | - - | - - | -- | - - | -- |
|  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | | | | | | | |
| 1 | 3 | -- | -- | - - | - - | - - | -- | - - | -- |
|  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды | | | | | | | |
| 1 | 4 | -- | -- | - - | - - | - - | -- | - - | -- |
|  |  | Развитие транспортной инфраструктуры | | | | | | | |
| 1 | 5 | -- | -- | - - | - - | - - | -- | - - | -- |

**Форма 4.** Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| хх | х |  |  |  | Территориальное развитие муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | |
| хх | х | хх | х | ххх | ------- | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | - | - | - | - | - |

**Форма 5**. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кедрового на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы, %** | |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | **2017 год** | **План на отчетный период** | **3 квартал 2017** | **К плану на отчетный год** | **К плану на отчетный период** |
|  |  |  |  |  | **Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **18307,881** | **16632,94** | **9962,03** | 54,4 | 60,3 |
| **Администрация города Кедрового** | **17795,681** | **15646,44** | **9084,40** | 51,0 | 58,0 |
| **Отдел финансов и экономики** | **155,200** | **149,00** | **54,54** | 0,00 | 0,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **139,480** | **607,76** | **607,76** | 1204,0 | 100,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"** | **41,000** | **41,00** | **41,00** | 100,00 | 100,00 |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **34,000** | **162,00** | **162,00** | 476,0 | 100,00 |
| **МБОУ СОШ №1 г.Кедрового** | **64,480** | **404,76** | **404,76** | 627,0 | 100,00 |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **87,000** | **87,00** | **72,59** | 83,44 | 83,44 |
| **МУ "Культура"** | **130,520** | **142,74** | **142,74** | 109,36 | 100 |
| **07** | **1** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства"** | **Всего** | **2357,230** | **2522,68** | **1934,79** | 82,08 | 70,70 |
| **Администрация города Кедрового** | **2357,230** | **2522,68** | **1934,79** | 82,08 | 76,70 |
| **07** | **1** | **2** | **0** | **0** | **"Создание условий по управлению многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области"** | **Всего** | **4,600** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **4,600** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **1** | **4** | **0** | **0** | **"Управление муниципальным жилищным фондом"** | **Всего** | **1026,930** | **1181,68** | **833,96** | 81,21 | 70,57 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **1026,930** | **1181,68** | **833,96** | 81,21 | 70,57 |
| **07** | **1** | **4** | **1** | **0** | **"Содержание муниципального жилого фонда"** | **Всего** | **580,130** | **734,88** | **473,70** | 81,65 | 64,46 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **580,130** | **734,88** | **473,70** | 81,65 | 64,46 |
| **07** | **1** | **4** | **2** | **0** | **Капитальный ремонт муниципального жилого фонда** | **Всего** | **446,800** | **446,80** | **360,26** | 80,63 | 80,63 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **446,800** | **446,80** | **360,26** | 80,63 | 80,63 |
| **07** | **1** | **5** | **0** | **0** | **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **Всего** | **925,700** | **891,00** | **891,00** | 96,25 | 100 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **925,700** | **891,00** | **891,00** | 96,25 | 100 |
| **07** | **1** | **5** | **1** | **0** | **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **Всего** | **462,000** | **462,00** | **462,00** | 100 | 100 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **462,000** | **462,00** | **462,00** | 100 | 100 |
| **07** | **1** | **5** | **2** | **0** | **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **Всего** | **463,700** | **429,00** | **429,00** | 92,52 | 100,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **463,700** | **429,00** | **429,00** | 92,52 | 100,00 |
| **7** | **1** | **7** | **0** | **0** | **Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак** | **Администрация города Кедрового** | **200,000** | **150,00** | **116,50** | 58,25 | 77,67 |
| **07** | **1** | **8** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941" за счет средств местного бюджета** | **Администрация города Кедрового** | **200,000** | **200,00** | **93,33** | **46,66** | **46,66** |
| **07** | **2** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"** | **Всего** | **3444,689** | **2482,25** | **269,22** | 7,82 | 10,85 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Администрация города Кедрового** | **3444,689** | **2482,25** | **269,22** | 7,82 | 10,85 |
| **07** | **2** | **1** | **0** | **0** | **"Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры"** | **Всего** | **3444,689** | **2482,25** | **269,22** | 7,82 | 10,85 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***3444,689*** | ***2482,25*** | ***269,22*** | 7,82 | 10,85 |
| **07** | **2** | **1** | **1** | **0** | **"Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры"** | **Всего** | **586,870** | **586,87** | **3,216** | 0,55 | 0,55 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***586,870*** | ***586,87*** | ***3,216*** | 0,55 | 0,55 |
| **07** | **2** | **1** | **2** | **0** | **"Модернизация коммунальной инфраструктуры"** | **Всего** | **783,420** | **783,42** | **87,00** | 11,10 | 11,10 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***783,420*** | ***783,42*** | ***87,00*** | *11,10* | *11,10* |
| **07** | **2** | **1** | **3** | **0** | **"Содержание объектов коммунальной инфраструктуры"** | **Всего** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **2** | **1** | **4** | **0** | **"Капитальный ремонт колодцев в сельских населенных пунктах"** | **Всего** | **172,000** | **172,00** | **171,85** | *99,91* | *99,91* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***172,000*** | ***172,00*** | ***171,85*** | *99,91* | *99,91* |
| **7** | **2** | **1** | **5** | **0** | **"Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона"** | ***Всего:*** | ***0,000*** | ***521,50*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,000*** | ***521,50*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **7** | **2** | **1** | **6** | **0** | **"Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона"** | ***Всего:*** | ***411,300*** | ***411,18*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***411,300*** | ***411,18*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **2** | **2** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"** | **Всего** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **2** | **3** | **0** | **0** | **Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой** | **Всего** | ***1491,099*** | ***7,28*** | ***7,16*** | *0,48* | *100,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***1491,099*** | ***7,28*** | ***7,16*** | *0,48* | *100,0* |
| **07** | **3** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды"** | **Всего** | **1267,440** | **1341,507** | **768,99** | 60,67 | 57,32 |
| **МУ "Культура"** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Администрация города Кедрового** | **1267,440** | **1341,507** | **768,99** | 60,67 | 57,32 |
| **07** | **3** | **1** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей уличного освещения"** | **Всего** | **244,000** | **374,00** | **241,20** | 98,85 | 64,49 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***244,000*** | ***374,00*** | ***241,20*** | *98,85* | *64,49* |
| **07** | **3** | **2** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Озеленение территории муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **202,180** | **202,18** | **109,08** | 53,95 | 53,95 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***202,180*** | ***202,180*** | ***109,08*** | *53,95* | *53,95* |
| **07** | **3** | **3** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства"** | **Всего** | **570,430** | **514,497** | **341,49** | 59,87 | 66,37 |
| **МУ "Культура"** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***570,430*** | ***514,497*** | ***341,49*** | *59,87* | *66,37* |
| **07** | **3** | **4** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание мест захоронения"** | **Всего** | **96,230** | **96,23** | **28,87** | 30,00 | 30,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***96,230*** | ***96,23*** | ***28,87*** | *30,00* | *30,00* |
| **07** | **3** | **5** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Природоохранные мероприятия"** | **Всего** | **154,600** | **154,60** | **48,34** | 31,27 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***154,600*** | ***154,60*** | ***48,34*** | *31,27* | *0,00* |
| **07** | **3** | **5** | **1** | **0** | **Ликвидация несанкционированных свалок** | **Администрация города Кедрового** | **54,600** | **54,60** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **3** | **5** | **2** | **0** | **Обустройство и содержание полигонов ТБО** | **Администрация города Кедрового** | **100,000** | **100,00** | **48,34** | 48,34 | 48,34 |
| **07** | **4** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Дорожное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **8728,100** | **7245,69** | **5508,12** | 63,11 | 76,02 |
| **Администрация города Кедрового** | **8728,100** | **7245,69** | **5508,12** | 63,11 | 76,02 |
| **7** | **4** | **1** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования"** | **Всего** | **3804,130** | **3331,38** | **2836,39** | 74,56 | 85,14 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***3804,130*** | ***3331,38*** | ***2836,39*** | *74,56* | *129,74* |
| **07** | **4** | **1** | **1** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования"** | **Всего** | **2915,000** | **2186,25** | **1691,31** | 58,02 | 77,36 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***2915,000*** | ***2186,25*** | ***1691,31*** | *58,02* | *77,36* |
| **07** | **4** | **1** | **2** | **0** | **Мероприятие "Ремонт дорог общего пользования"** | **Всего** | **889,130** | **1145,13** | **1145,08** | 128,79 | 100,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***889,130*** | ***1145,13*** | ***1145,08*** | *128,79* | *100,00* |
| **7** | **4** | **1** | **3** | **0** | **Ремонт автодороги с грунтовым покрытием по ул. Советской, с. Пудино** | **Всего** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **4** | **3** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Строительство и ремонт деревянных тротуаров в населенных пунктах"** | **Всего** | **1189,000** | **1109,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***1189,000*** | ***1109,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **4** | **5** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Прочие работы в области дорожного хозяйства"** | **Всего** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **4** | **7** | **0** | **0** | **Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"** | **Всего** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **4** | **8** | **0** | **0** | **Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"** | **Всего** | ***3734,970*** | ***2805,31*** | ***2671,73*** | *85,72* | *85,72* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***3734,970*** | ***2805,31*** | ***2671,73*** | *85,72* | *85,72* |
| **7** | **4** | **8** | **0** | **1** | **Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"** | **Всего** | ***3524,100*** | ***2594,44*** | ***2490,98*** | *70,68* | *70,68* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***3524,100*** | ***2594,44*** | ***2490,98*** | *70,68* | *70,68* |
| **7** | **4** | **8** | **0** | **2** | **Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" на территории муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | ***210,87*** | ***210,87*** | ***180,75*** | *85,72* | *85,72* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***210,87*** | ***210,87*** | ***180,75*** | *85,72* | *85,72* |
| **07** | **5** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **1851,000** | **2406,52** | **1346,38** | 72,74 | 55,95 |
| **Администрация города Кедрового** | **1494,000** | **1569,02** | **523,28** | 35,03 | 33,35 |
| **МУ "Культура"** | **130,520** | **142,74** | **142,74** | 100 | 100,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **139,480** | **607,76** | **607,76** | 435,0 | 100 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"** | **41,000** | **41,00** | **41,00** | 100,00 | 100,00 |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **34,000** | **162,00** | **162,00** | 476,0 | 100,00 |
| **МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **87,000** | **87,00** | **72,59** | 83,44 | 83,44 |
| **МБОУ СОШ №1 г.Кедрового** | **64,480** | **404,76** | **404,76** | 627,00 | 100,00 |
| **07** | **5** | **1** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Межевание земельных участок, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов, оформление прав собственности"** | **Всего** | **835,040** | **1035,04** | **332,85** | 39,86 | 32,16 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***835,040*** | ***1035,04*** | ***332,85*** | *39,86* | *32,16* |
| **07** | **5** | **1** | **1** | **0** | **Межевание земельных участок, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов, оформление прав собственности** | ***Всего*** | ***336,040*** | ***518,54*** | ***332,85*** | *63,37* | *63,37* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***336,040*** | ***518,54*** | ***332,85*** | *99,05* | *64,19* |
| **07** | **5** | **1** | **2** | **0** | **Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Томской области в рамках государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" на 2017 год** | ***Всего*** | ***499,000*** | ***516,50*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***499,000*** | ***516,50*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **5** | **2** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание муниципального имущества"** | **Всего** | **1015,960** | **1371,48** | **1013,52** | 99,76 | 73,90 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***658,960*** | ***533,98*** | ***190,43*** | *28,90* | *35,66* |
| ***МУ "Культура"*** | ***130,520*** | ***142,74*** | ***142,74*** | *109,36* | *100,00* |
| ***Отдел образования Администрации города Кедрового, всего*** | ***139,480*** | ***607,76*** | ***607,76*** | *436,00* | *100,00* |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |
| ***МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"*** | ***41,000*** | ***41,00*** | ***41,00*** | *100,00* | *100,00* |
| ***МАОУ Пудинская СОШ*** | ***34,000*** | ***162,00*** | ***162,00*** | *476,00* | *100,00* |
| ***МБОУ СОШ №1 г.Кедрового*** | ***64,480*** | ***404,76*** | ***404,76*** | *628,00* | *100,00* |
| **МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | ***87,000*** | ***87,00*** | ***72,59*** | *83,44* | *0,00* |
| 07 | 5 | 2 | 1 | 0 | **Оплата налогов и сборов** | **Администрация города Кедрового** | ***26,930*** | ***26,93*** | ***24,04*** | *89,28* | *89,28* |
| 07 | 5 | 2 | 2 | 0 | **Оплата коммунальных услуг за свободные площади** | **Администрация города Кедрового** | **624,980** | **468,00** | **160,63** | 25,70 | 34,32 |
| 07 | 5 | 2 | 3 | 0 | **Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы** | **Всего** | **357,000** | **837,50** | **823,09** | 230 | 98,28 |
| **Администрация города Кедрового** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МУ Культура** | **130,520** | **142,74** | **142,74** | 109,36 | 100,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **139,480** | **607,76** | **607,76** | 436,00 | 100,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"** | **41,000** | **41,00** | **41,00** | 100,00 | 100,00 |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **34,000** | **162,00** | **162,00** | 476,00 | 100,00 |
| **МБОУ СОШ №1 г.Кедрового** | **64,480** | **404,76** | **404,76** | 628,00 | 100,00 |
| **МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **87,000** | **87,00** | **72,59** | 83,44 | 0,00 |
| **7** | **5** | **2** | **7** | **0** | **Прочие расходы по содержанию имущества** | **Всего** | **7,050** | **39,050** | **5,76** | 81,70 | 14,75 |
| **Администрация города Кедрового** | **7,050** | **39,050** | **5,76** | 81,70 | 14,75 |
| **07** | **6** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **281,303** | **263,903** | **134,54** | 47,83 | 50,98 |
| **Администрация города Кедрового** | **126,103** | **114,90** | **80,00** | 63,44 | 69,62 |
| **Отдел финансов и экономики** | **155,200** | **149,00** | **54,54** | 35,14 | 36,61 |
| **МУ Культура** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **6** | **1** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Комплексное обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры"** | **Всего** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***МУ "Культура"*** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **6** | **1** | **1** | **0** | **Проектно-изыскательские работы по строительству дома культуры** | **МУ "Культура"** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **2** | **0** | **строительство Центра культуры в с.Пудино** | **МУ "Культура"** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **3** | **0** | **Строительство объектов муниципальной собственности сферы культуры** | **МУ "Культура"** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **4** | **0** | **реализация мероприятий программы Томской области "Развитие культуры"** | **МУ "Культура"** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **5** | **0** | **Подключение фельдшерско-акушерских пунктов с.Пудино и п.Рогалево к электроснабжению и водоснабжению, обустройство септика** | **Администрация города Кедрового** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования на селе"** | **Всего** | **281,303** | **263,903** | **134,54** | 47,83 | 50,98 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***126,103*** | ***114,90*** | ***80,00*** | *63,44* | *69,62* |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***155,200*** | ***149,00*** | ***54,54*** | *35,14* | *36,61* |
| **07** | **6** | **2** | **1** | **0** | **Возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей** | **Администрация города Кедрового** | ***41,200*** | ***30,00*** | ***0,00*** | *94,23* | *0,00* |
| **07** | **6** | **2** | **2** | **0** | **Оплата транспортных услуг ветеринарного врача** | **Администрация города Кедрового** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **3** | **0** | **Организация межмуниципальных ярмарок** | **Администрация города Кедрового** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **4** | **0** | **Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)** | **Отдел финансов и экономики** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **5** | **0** | **Прочие меры поддержки малых форм хозяйствования** | **Администрация города Кедрового** | **84,903** | **84,90** | **80,00** | 94,23 | 94,23 |
| **07** | **6** | **2** | **6** | **0** | **Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса поддержки малых форм хозяйствования** | **Всего** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **6** | **2** | **7** | **0** | **Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования)** | **Отдел финансов и экономики** | **149,00** | **149,00** | **54,54** | 36,61 | 36,61 |
| **07** | **6** | **2** | **12** | **0** | **возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования** | **Отдел финансов и экономики** | **6,200** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
|
| **07** | **6** | **3** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Перепись скота в населенных пунктах муниципального образования"** | **Всего** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **6** | **4** | **0** | **0** | **проведение "Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году"** | **Всего** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **7** | **0** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Формирование современной комфортной среды муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | ***378,119*** | ***370,39*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***378,119*** | ***370,39*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **7** | **1** | **1** | **0** | **Благоустройство дворовых территорий** | **Всего** | ***257,989*** | ***257,99*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***257,989*** | ***257,99*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **7** | **1** | **2** | **0** | **Благоустройство общественных территорий** | **Всего** | ***110,560*** | ***110,56*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***110,560*** | ***110,56*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **7** | **1** | **3** | **0** | **Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в Томской области** | **Всего** | **9,570** | **1,84** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***9,570*** | ***1,84*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.10.2017 год. | | | | | | |
|
|
|
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования |  | | |
| МП | Пп | план 2017 год | исполн. 3 кв 2017 год | ~~%~~ |
| 7 |  | **Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый»** | Всего бюджет города Кедрового | 18307,881 | 9962,03 | 54,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 11139,633 | 6425,02 | 57,7 |
| субсидии из бюджета Томской области | 4396,249 | 2498,14 | 56,8 |
| субвенции из бюджета Томской области | 2571,999 | 945,54 | 36,8 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 200,000 | 93,33 | 46,7 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 1 | Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства" | Всего бюджет города Кедрового | 2357,230 | 1934,79 | 82,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 1226,930 | 950,46 | 77,5 |
| субсидии из бюджета Томской области | 4,600 | 0,00 | 0,0 |
| субвенции из бюджета Томской области | 925,700 | 891,00 | 96,3 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 200,000 | 93,33 | 46,7 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 2 | Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры" | Всего бюджет города Кедрового | 3444,689 | 269,22 | 7,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 1953,590 | 262,06 | 13,4 |
| субсидии из бюджета Томской области | 0,000 | 7,16 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 1491,099 | 0,00 |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 3 | Подпрограмма "Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды" | Всего бюджет города Кедрового | 1267,440 | 768,99 | 60,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 1267,440 | 768,99 | 60,7 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 4 | Подпрограмма "Дорожное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 8728,100 | 5508,12 | 63,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 5204,000 | 3017,14 | 58,0 |
| субсидии из бюджета Томской области | 3524,100 | 2490,98 | 70,7 |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 5 | Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 1851,000 | 1346,38 | 72,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 1352,000 | 1346,38 | 99,6 |
| субсидии из бюджета Томской области | 499,000 | 0,00 | 0,0 |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 6 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 281,303 | 134,54 | 47,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 126,103 | 80,00 | 63,4 |
| субсидии из бюджета Томской области | 0,000 | 0,00 |  |
| субвенции из бюджета Томской области | 155,200 | 54,54 | 35,1 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 7 | Подпрограмма "Формирование современной комфортной среды муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 378,119 | 0,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 9,570 | 0,00 |  |
| субсидии из бюджета Томской области | 368,549 | 0,00 |  |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 10.03.2017 | 134 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 12.04.2017 | 183 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 05.05.2017 | 218 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 4 | Постановление Администрации города Кедрового | 09.06.2017 | 275 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

В ходе реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

1. Постоянно проводится работа с должниками по социальному найму жилых помещений. В адрес должников направлено 26 претензионных письма.
2. Объявлен открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами д.17 и д.50 города Кедрового.
3. Заключены муниципальные контракты на коммунальные услуги по теплу и содержанию пустующих муниципальных квартир и пустующих помещений.
4. Выполнен капитальный ремонт дома в п. Лушниково, ул. Лесная, 1-1.
5. Приобретены 3 квартиры для обеспечения детей-сирот жильем.
6. Оказана помощь в ремонте жилых помещений, участникам и инвалидам ВОВ, тружеников тыла военных лет, вдов погибших (умерших) участников ВОВ.
7. Заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры (ремонт теплосетей, водосетей).
8. Проведены работы по ремонту колодца в сельском населенном пункте.
9. Заключен муниципальный контракт на оплату коммунальных услуг по содержанию уличного освещения.
10. Заключен договор по содержанию сетей уличного освещения.
11. Приняты на работу по благоустройству территории муниципального образования «Город Кедровый» рабочий зеленного строительства и рабочий по благоустройству.
12. Проведены работы по противоклещевой обработке территории муниципального образования «Город Кедровый».
13. Заключен муниципальный контракт по ограждению городского кладбища.
14. Заключен муниципальный контракт по содержанию и обустройству полигонов ТБО в сельских населенных пунктах: п. Останино, п. Лушниково, п. Калининск.
15. Заключен муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог местного значения.
16. Выполнены работы по ремонту дорог с грунтовым покрытием ул. И. Ветрича п. Останино и ул. Горького с. Пудино.
17. Выполнены работы по текущему ремонту дорог с твердым покрытием.
18. Заключаются договора на выполнения услуг на изготовление технических паспортов и на оценку объектов муниципальной собственности.
19. Выполнены работы по текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы.