|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ОТЧЕТ***  ***за 2019 год*** | | | | | | | | | | | |
| **Форма 1**. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Коды аналитической программной классификации** | | **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения целевого показателя (индикатора)** | | | **Абсолютное отклонение факта от плана** | **Относительное отклонение факта от плана, %** | **Темп роста к уровню прошлого года, %** | **Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода** |
| **факт на начало отчетного периода (за прошлый год)** | **план на конец отчетного (текущего) года** | **факт на конец отчетного периода** |
| **МП** | **Пп** |
| **12** |  |  | **Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед. | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** |  |
| тыс.кв.м. | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 1 | 100 | 100 | - |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 1 | 0 | 100 | - |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | - |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га. | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1 | 100 | 100,00 | - |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий | %, | 7,6 | 15,2 | 15,2 | 1 | 0 | 200,00 |  |
| тыс.кв.м. | 3,38 | 6,73 | 6,73 | 1 | 0 | 199,11 | - |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | 1,74 | 1,77 | 1,77 | 1 | 0 | 101,72 | - |
| 8 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| рубли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 9 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 10 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| тыс. рубли | 6,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 11 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **12** | **1** | 1 |  | **«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | |
| 0 | Благоустройство дворовых территорий | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 | - | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | - | Не реализовывалось, в связи с отсутствием финансирования |
| Минимальный перечень: | | | | | | | |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Установка урны | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Ремонт дворовых проездов | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 1 микрорайон, дом № 39 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Установка урны | | Администрация города Кедрового | 2018 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 2 микрорайон, дом № 11 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 9 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 10 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 11 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 12 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 13 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 14 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 15 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 16 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 17 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 18 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 19 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 20 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 7 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 8 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 49 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 50 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | - |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | - |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | - |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 6 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 5 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2020 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2020 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2020 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 53 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 55 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 56 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 57 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 12 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2020 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2020 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2020 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 13 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 5 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 6 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 4 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 3 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 2 | | | | | | | |
| Установка скамеек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| установка урн | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Обеспечение освещения дворовой территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Дополнительный перечень: | | | | | | | | |
|  | Оборудование детских и спортивных площадок | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Оборудование автомобильных парковок | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Озеленение территории | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Устройство пандуса | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| Устройство водоотводных лотков | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 1 микрорайон, дом № 39 | | | | | | | |
|  | Оборудование детской игровой площадки (детский игровой комплекс, детская карусель, качалка на пружине «Машинка») | | Администрация города Кедрового | 2018 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 2 микрорайон, дом № 11 | | | | | | | |
|  | Установка ограждения | | Администрация города Кедрового | 2018 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели) | | Администрация города Кедрового | 2018 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | | | | | | | |
| Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели, горки,) | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 7, 8 | | | | | | | |
| Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели, горки,) | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|
|  | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 49, 50 | | | | | | | |
| Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели, горки,) | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 5, 6 | | | | | | | |
| Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели, горки,) | | Администрация города Кедрового | 2020 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 53, 55, 56, 57 | | | | | | | |
| Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели, горки,) | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 12 | | | | | | | |
| Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели, горки,) | | Администрация города Кедрового | 2020 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 13 | | | | | | | |
| Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели, горки,) | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 1 микрорайон, дома № 5, 6 | | | | | | | |
| Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели, горки,) | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 4 | | | | | | | |
| Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели, горки,) | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовый территории г. Кедровый, 2 микрорайон, дома № 3 | | | | | | | |
| Оборудование детской игровой площадки (песочница, карусель, качели, горки,) | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| 2 | 0 | Благоустройство общественных территорий | | | | | | | |
| 1 | Устройство кровли над сценой на центральной площади города Кедрового | | Администрация города Кедрового | 2018 |  | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |  |  |
| 2 | Благоустройство общественной территории г. Кедрового, прилегающей к административному зданию (Библиотека) 1 этап | | Администрация города Кедрового | 2019 | 2019 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | Заключен муниципальный контракт от 25.06.2019 № 0165300011419000026. Работы выполнены в полном объеме |  |
| 3 | Благоустройство общественной территории г. Кедрового, прилегающей к административному зданию (Библиотека) 2 этап | | Администрация города Кедрового | 2020 |  | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |  |  |
| 4 | Обустройство аллеи 2 микрорайона г. Кедрового | | Администрация города Кедрового | 2021 |  | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |  |  |
| 5 | Оборудование спортивной площадки (уличные тренажеры) с. Пудино | | Администрация города Кедрового | 2021 |  | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |  |  |
| 6 | Обустройство аллеи с. Пудино | | Администрация города Кедрового | 2022 |  | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |  |  |
| 3 | 0 | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Кедровый» | | Администрация города Кедрового | 2018-2024 | - | Обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ | - | Не реализовывалось, в связи с отсутствием финансирования |
| 4 | 0 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды | | Администрация города Кедрового | 2019-2020 | 2019 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | Заключен муниципальный контракт от 22.12.2019 № 0165300011419000026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования не требуют финансовых затрат | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
|  |  | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | |
| 12 | 1 | -- | -- | - - | - - | - - | -- | - - | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Форма 4.** Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
| МП | ПП | ОМ | М |
| хх | х |  |  |  | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | |
| хх | х | хх | х | ххх | ------- | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма 5** . Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы, %** | |
| **МП** | **ПП** | **ОМ** | **М** | **И** | **План на отчетный год** | **план на отчетный период** | **Кассовое исполнение на конец отчетного периода** | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| 12 |  |  |  |  | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **45 074,15** | **45 074,15** | **18 102,02** | **40,16** | **40,16** |
| **Администрация города Кедрового** | 45 074,15 | 45 074,15 | 18 102,02 | 40,16 | 40,16 |
| 12 | 00 | 01 | 0 | 0 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 00 | 02 | 0 | 0 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 5 074,15 | 5 074,15 | 5 074,15 | 100,00 | 100,00 |
| Администрация города Кедрового | 5 074,15 | 5 074,15 | 5 074,15 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | 00 | 03 | 0 | 0 | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 00 | 04 | 0 | 0 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды | Всего | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 027,88 | 32,57 | 32,57 |
| Администрация города Кедрового | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 027,88 | 32,57 | 32,57 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2019 год. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Код аналитической программной классификации** | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Источник финансирования** | Оценка расходов на отчетный год, тыс. руб. | Факт расхода на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение факта расхода к оценке расходов, % |
| **МП** | **ПП** |
| **12** |  | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Кедровый"** | Всего бюджет города Кедрового | 45 074,15 | 18 102,02 | 40% |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 819,47 | 819,47 | 100% |
| субсидии из бюджета Томской области | 4 254,68 | 4 254,68 | 100% |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из из бюджета Томской области | 40 000,00 | 13 027,88 | 33% |
| средства бюджета субьекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| [**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации города Кедрового «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 30.10.2017 № 488 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» | 29.03.2019 | 101 | изложение программы в новой редакции |
| 2 | Постановление администрации города Кедрового «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 30.10.2017 № 488 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» | 24.05.2019 | 191 | В соответствии с бюджетом муниципального образования «Город Кедровый» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Форма 8**. Результаты оценки эффективности муниципальной программы | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | ПП |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | Формирование современной комфортной среды муниципального образования «Город Кедровый» | Первый заместитель мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальной | 1,25 | 1 | 0,5 | 0,4 | 1,25 |

**ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В целях реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- заключен муниципальный контракт по разработке проектной сметной документации на благоустройство общественной территории «Читательский сквер». Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости;

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Читательский сквер» (1 этап);

- работы по благоустройству общественной территории «Читательский сквер» (1 этап) выполнены в полном объеме;

- оказаны услуги по осуществлению контроля и надзора за строительством (благоустройство общественной территории «Читательский сквер» (1 этап) в полном объеме.

**Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды**

Создание единого общественного пространства «ЭКОКЕДР» г. Кедрового Томской области - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году (далее – проект) в IV подгруппе «малые города с численностью населения до 10 тыс. человек включительно».

Конкурсной заявкой предусмотрено выполнение работ по проекту на сумму 37 926,18 тыс. руб. В том числе: грант (федеральный бюджет) 30 000,00 тыс. рублей, областной бюджет – 3900,00 тыс. рублей, бюджет муниципального образования «Город Кедровый» - 233,18 тыс. рублей, внебюджетные средства – 3 793,00 тыс. рублей.

Договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по благоустройству единого общественного пространства "ЭКОКЕДР" в муниципальном образовании "Город Кедровый" Томской области заключен 01 июля 2019 года № 01/19 между ООО «Профиль» и ООО «Сервисная Дорожная Компания» на общую сумму 340,784 тыс. рублей.

22 ноября 2019 года получено положительное заключение № 70-1-1122-19 на благоустройство единого общественного пространства "ЭКОКЕДР" в муниципальном образовании "Город Кедровый" Томской области. Очередь 1: Зона активного и тихого отдыха "Центр 2.0".

26 ноября 2019 года объявлен аукцион в электронной форме на выполнение работ по благоустройству единого общественного пространства "ЭКОКЕДР" в муниципальном образовании "Город Кедровый" Томской области. Очередь 1: Зона активного и тихого отдыха "Центр 2.0".

20 декабря 2019 года заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Томской области бюджету муниципального образования «Город Кедровый» на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды № 69707000-1-2019-006 между Департаментом архитектуры и строительства Томской области и Администрацией муниципального образования «Город Кедровый».

22 декабря 2019 года заключен муниципальный контракт № 0165200003319000391 на выполнение работ по благоустройству единого общественного пространства "ЭКОКЕДР" в муниципальном образовании "Город Кедровый" Томской области. Очередь 1: Зона активного и тихого отдыха "Центр 2.0" (далее – муниципальный контракт) с ООО «Асиножилстрой» на общую сумму 43 426,25 тыс. рублей.

Срок выполнения работ с даты заключения муниципального контракта (22.12.2019) по 31.10.2020 г.

В соответствии с техническим заданием муниципального контракта будут выполнены следующие виды работ:

1. Планировка территории;
2. Установка бортовых камней;
3. Устройство покрытий:

- покрытие террасной доской;

- покрытие из щебня;

- покрытие из резиновой плитки;

- покрытие из тротуарной плитки;

- покрытие для экстрим парка.

1. Установка фонарей уличного освещения с прокладкой кабеля;
2. Установка элементов Экстрим-парка (рампа, рампа с гребнем, полоса препятствий, скалодром);
3. Установка элементов детской игровой зоны (крепость, качели, корабль, плот с парусом);
4. Установка МАФов (приствольный диван, диван садовый, скамья, урны).

В соответствии с условиями муниципального контракта ООО «Асиножилстрой» был выплачен аванс в размере 30% от стоимости контракта на общую сумму 13 027,875 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» проведена оценка эффективности. Результат оценки эффективности муниципальной программы – эффективность высокая.