АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА КЕДРОВОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04. 2011									                        № 136

Томская область

г.Кедровый

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой   программы  «Повышение безопасности дорожного движения  на территории муниципального образования «Город Кедровый»  в 2011-2013 годах»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного  кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Томской области от 17.12.2009 №203а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Томской области в 2010-2013 годах», статьей 8 Устава муниципального образования «Город Кедровый»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую  программу «Повышение безопасности дорожного движения  на территории муниципального образования «Город Кедровый»  в  2011-2013 годах»  согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «В краю кедровом» и разместить на официальном сайте Администрации города Кедрового в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Мэра города Кедрового Кочеткова А.В.

Мэр												Л.С. Зварич

Приложение

Утверждено постановлением Администрации

города Кедрового

от «13» апреля 2011 № 136

Долгосрочная муниципальная целевая  программа  «Повышение безопасности дорожного движения

на территории муниципального образования «Город Кедровый»  в 2011-2013 годах»

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок исполнен. | Объем финансир.. (тыс.руб.) всего (прогноз) | В том числе за счет средств: |  |  |  | Ответственные исполнители |  | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета (прогноз) | местного бюджета (прогноз) | внебюд- жетных источников (прогноз) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| I. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение широкомасштабных акций «Внимание–дети!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.д.. Привлечение Отдела образования к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения | 2011-2013 | 12 |  | 12 |  |  | Кедровское ГОВД, Администрация муниципального образования «Город Кедровый», Отдел по культуре |  | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
|  |  | 2011 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание пропагандистской продукции, размещение материалов в средствах массовой информации | 2011-2013 | 24 |  | 24 |  |  | Кедровское ГОВД, Администрация города Кедрового, Отдел по культуре |  | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
|  |  | 2011 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение массовых мероприятий с детьми: Беседа-викторина о правилах дорожного движения «Красный, желтый, зеленый» в библиотечной системе г. Кедрового и с.Пулино. Конкурс плаката по безопасному поведению на дорогах. Игра-викторина «Правила движения детям надо знать». Конкурс рисунков «Соблюдай правила дорожного движения» Викторина «Знаешь ли ты правила дорожного движения». | 2011-2013 | 33,0 |  |  | 18,0 | 15,0 | Кедровское ГОВД, Отдел образования, Отдел по культуре |  | Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах |
|  |  | 2011 | 11,0 |  |  | 6,0 | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 11,0 |  |  | 6,0 | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 11,0 |  |  | 6,0 | 5,0 |  |  |  |
| 1.4. | Проведение конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо», участие команды в областном конкурсе «Безопасное колесо» | 2011-2013 |  |  |  |  |  | Кедровское ГОВД |  | Снижение детского дорожного транспортного травматизма |
| 1.5. | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 2011-2013 | 9,0 |  | 9,0 |  |  | Отдел образования |  | Снижение вероятности наездов на детей в темное время суток |
|  |  | 2011 | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений | 2011-2013 |  |  |  |  |  | Отдел образования |  | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 1.7. | Организация в период летних школьных каникул на детских площадках профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения | 2011-2013 | 15,0 |  |  | 15,0 |  | Отдел образования, Кедровское ГОВД |  | Формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения |
|  |  | 2011 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 1.8. | Привлечение общественных формирований для проведения мероприятий с владельцами индивидуального автотранспорта по профилактике ДТП и детского дорожно-транспортного травматизма | 2011-2013 |  |  |  |  |  | Кедровское ГОВД, Администрация муниципального образования «Город Кедровый» |  | Повышение роли общественных формирований в проведении профилактичес-кой работы |
| 1.9. | Издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для дошкольных и общеобразовательных учреждений (памятки, буклеты, листовки и др.) | 2011-2013 |  |  |  |  |  | УВД по Томской области, Кедровское ГОВД |  | Формирование у участников дорожного движения правосознания в области дорожного движения |
| 1.10. | Ежеквартальное информирование Отдела образования и МУЗ Медсанчасти г. Кедрового о состоянии дорожных происшествий с участием несовершеннолетних | 2011-2013 |  |  |  |  |  | Кедровское ГОВД |  | Профилактика детского дорожного травматизма, своевременная выработка совместных мероприятий |
| 1.11. | Проведение комплексных весенне-летних и осенне-зимних проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог, автобусных маршрутов, с обязательными контрольными проверками выполнения намеченных мероприятий по устранению выявленных недостатков | 2011-2013 |  |  |  |  |  | Кедровское ГОВД, Администрация муниципального образования «Город Кедровый» |  | Принятие мер упреждающего характера в целях недопущения совершения ДТП с тяжкими последствиями |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Выделение площадок и их обустройство для организации работы с детьми по безопасности дорожного движения | 2011-2013 |  |  | 45,0 |  |  | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» |  | Развитие навыков безопасного поведения на дорогах, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма |
|  |  | 2012 |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Проведение проверок: | 2011-2013 |  |  |  |  |  | Кедровское ГОВД |  | Предупреждение ДТП, осуществляю-щие пассажирские перевозки |
| 1.13.1. | Владельцев, осуществляющих пассажирские перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.2. | Владельцев автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров легковым такси и перевозку грузов автомобилями грузоподъемностью свыше 2,5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка вновь и замена поврежденных дорожных знаков на дорогах | 2011-2013 |  |  |  | 80 |  |  | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» | Улучшение организации дорожного движения |
|  |  | 2011 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 2.2. | Ремонт, приведение в соответствие с ГОСТом, покраска металлических барьерных ограждений с установкой катафотов | 2011-2013 |  |  |  | 30 |  |  | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» | Снижение аварийности на дорогах, совершенствование условий движения на автомобильных дорогах, повышение законных прав пользователей автомобильными дорогами на безопасные условия движения и сохранность их имущества |
|  |  | 2011 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 2.3. | Об организации работы по строительству специализированной платной стоянки для хранения задержанного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» | 2011 |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» | Повышение эффективности деятельности сотрудников ГИБДД |
| III. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП | 2011-2013 |  |  |  |  |  |  | МУЗ МСЧ г.Кедрового | Снижение тяжести последствий ДТП |
| 3.2. | Комплектование специальными медицинскими укладками патрульных автомобилей, участвующих ликвидации последствий на месте ДТП | 2011-2013 |  |  |  |  |  |  | Кедровское ГОВД | Снижение тяжести последствий ДТП |