АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 02.08.2013 |  | № 384 |
| --- | --- | --- |

(с изменениями от 30.04.2014 №176, от 23.10.2014 №613, от 15.01.2015 №6)

Томская область

г. Кедровый

Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2014-2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техническое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 № 1433-р «Об утверждении плана мероприятий, необходимых для реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Губернатора Томской области от 28.03.2011 № 87-р «Об организации работ по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Томской области», в целях повышения качества предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям муниципального образования «Город Кедровый», повышения эффективности муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2014-2016 годы», согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «В краю кедровом» и разместить на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  http://www.kedradm.tomsk.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра по социальной политике и управлению делами Кислицкую Н.И.

Мэр							                                             	                    Л.С. Зварич

Приложение

Утверждено постановлением

администрации  города Кедрового

от02.08.2013 № 384

Паспорт муниципальной программы

«Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2014-2016 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техническое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 № 1433-р «Об утверждении плана мероприятий, необходимых для реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжение Губернатора Томской области от 28.03.2011 № 87-р «Об организации работ по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Томской области» |
| Заказчик | Администрация города Кедрового |
| Основной разработчик программы | Отдел по труду и социальной политике администрации города Кедрового |
| Ответственные исполнители | Отдел по труду и социальной политике, отдел финансов и экономики, отдел образования, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС», МУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Контрактная служба» |
| Цель программы | - повышение эффективности системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий (далее  ИКТ), - повышение качества предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям муниципального образования «Город Кедровый» |
| Задачи программы | - формирование и реализация единой политики в сфере информатизации; - внедрение и развитие ИКТ в сфере предоставления муниципальных услуг; - повышение качества предоставляемых услуг в сфере образования, культуры, архивного дела, посредством внедрения ИКТ; - создание общедоступных информационных ресурсов. |
| Сроки реализации программы | 2014 - 2016 годы |
| Основные программные мероприятия | - переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с применением электронного межведомственного взаимодействия; - создание условий для функционирования официальных сайтов муниципальных учреждений и администрации муниципального образования «Город Кедровый»; - приобретение компьютеров и организационной техники; - ремонт и модернизация компьютеров и организационной техники; - приобретение программного обеспечения, средств электронной связи, в том числе сопровождение программного обеспечения; - проведение комплекса специальных технических работ в области информационной безопасности. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы 3 144 316,09 руб., в том числе по годам реализации: Всего по программе:; 2014 г.; 2015 г.; 2016 г.. Итого:; 3 144 316,09; 1 186 852,09; 1 060 159,6; 901 304,4. В том числе. Местный бюджет; 3 144 316,09; 1 186 852,09; 1 060 159,6; 901 304,4. Областной бюджет. Федеральный бюджет. * Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета города Кедрового на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | В результате выполнения основных программных мероприятий к 2016 году будут достигнуты следующие результаты: - снижение среднего количества обращений в орган муниципальной власти для получения одной муниципальной услуги до 2-х обращений; - увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей до 100%; - увеличение доли муниципальных услуг, информация о которых содержится в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг до 100%; - увеличение доли муниципальных услуг, информация о которых содержится на Портале государственных и муниципальных услуг Томской области до 100%; - подключение органов местного самоуправления к региональным узлам системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства; - модернизация используемых информационных систем и обеспечение администрации города Кедрового, органов администрации города Кедрового и подведомственных им учреждений средствами вычислительной техники и телекоммуникаций в соответствии с требованиями действующего законодательства. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель мэра по социальной политике и управлению делами |

- Обоснование необходимости разработки Программы

Программа «Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2014-2016 годы» (далее – Программа) представляет собой документ, отражающий результаты разработки  среднесрочной перспективы развития информационного общества, информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Город Кедровый» на 2014 – 2016 годы.

Информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) – совокупность технологий, обеспечивающих фиксацию информации, ее обработку и информационные обмены (передачу, распространение, раскрытие). К ИКТ относят компьютеры, программное обеспечение и средства электронной связи. Часто к ИКТ относят также технологии управленческого консультирования и проектирования бизнес и административных процессов, так как результаты проектирования, как правило, подразумевают использование компьютеров и электронной связи.

В мировой практике информационное общество характеризуется высоким уровнем развития ИКТ и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами государственной власти. На текущий момент процесс создания информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» находится в стадии формирования ядра единого информационного пространства. Определены и к 2016 году должны быть решены следующие задачи:

- формирование центральной части телекоммуникационной инфраструктуры, объединяющей органы муниципальной власти;

- создание ряда общедоступных информационных ресурсов органов муниципальной власти;

- централизация общедоступных информационных ресурсов.

При этом действует ряд факторов, касающихся недостаточного развития инфраструктуры, принципов и структуры регулирования информационного взаимодействия и состояния информатизации в целом.

Реализация муниципальной политики в сфере развития ИКТ основана на программно-целевом подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, и в сочетании с действенной системой управления и контроля позволит:

- создать предпосылки для дальнейшего, более динамичного развития данного направления;

- обеспечить концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджета муниципального образования «Город Кедровый», при решении задач в области развития и использования ИКТ;

- повысить эффективность расходования бюджетных средств на развитие и использование ИКТ, в том числе за счет координации работ и ликвидации дублирования мероприятий в области развития и использования ИКТ, реализуемых в рамках различных программ и проектов;

- обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в области развития и использования ИКТ.

- Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются повышение эффективности системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;  повышение качества предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям муниципального образования «Город Кедровый».

Для достижения поставленных целей необходимо решить главные задачи:

- формирование и реализация единой политики в сфере информатизации;

- внедрение и развитие ИКТ в сфере предоставления муниципальных услуг;

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере образования, культуры, архивного дела, посредством внедрения ИКТ;

- создание общедоступных информационных ресурсов.

- Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться ежегодно в течение 2014 - 2016 годов. Программа подлежит ежегодной корректировке с учетом полученных по итогам года результатов по предложению заказчика Программы - администрации города Кедрового.

- Система программных мероприятий

Достижение поставленных в Программе целей и выход на прогнозируемые показатели будет обеспечен реализацией целого комплекса мероприятий:

- переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с применением электронного межведомственного взаимодействия;

- создание условий для функционирования официальных сайтов муниципальных учреждений и администрации муниципального образования «Город Кедровый»;

- приобретение компьютеров и организационной техники;

- ремонт и модернизация компьютеров и организационной техники;

- приобретение программного обеспечения, средств электронной связи, в том числе сопровождение программного обеспечения;

- проведение комплекса специальных технических работ в области информационной безопасности.

Перечень программных мероприятий на период 2014-2016 гг., а также ожидаемых результатов от их реализации с указанием объемов и источников финансирования,  сроков и этапов выполнения, приведены в приложении 1.

- Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования программы 3 144 316,09 руб., в том числе по годам реализации:

|  | Всего по программе: | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: | 3 144 316,09 | 1 186 852,09 | 1 060 159,6 | 901 304,4 |
| В том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3 144 316,09 | 1 186 852,09 | 1 060 159,6 | 901 304,4 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |

* Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета города Кедрового на очередной финансовый год.

- Прогноз ожидаемых результатов и оценка эффективности реализации Программы

Реализация основных программных мероприятий при средних условиях (наиболее вероятный сценарий) развития позволит достичь следующих показателей развития информационного общества в 2016 году по отношению к 2013 году:

- снижение среднего количества обращений в орган муниципальной власти для получения одной муниципальной услуги до 2-х обращений;

- увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей до 100%;

- увеличение доли муниципальных услуг, информация о которых содержится в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг до 100%;

- увеличение доли муниципальных услуг, информация о которых содержится на Портале государственных и муниципальных услуг Томской области до 100%;

- подключение органов местного самоуправления  к региональным узлам системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- модернизация используемых информационных систем и обеспечение администрации города Кедрового, органов администрации города Кедрового и подведомственных им учреждений средствами вычислительной техники и телекоммуникаций в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Индикаторы (показатели) целей и задач муниципальной программы приведены в приложении 2.

- Организация управления Программой и контроль за ее выполнением.

Заказчиком Программы является Администрация города Кедрового. Программа реализуется на муниципальном уровне.

Ответственными за реализацию Программы являются отделы по труду и социальной политике, отдел финансов и экономики, отдел образования, МУ «Культура», МУ «ЦБС», МУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Контрактная служба».

Мониторинг программы развития информационного общества муниципального образования представляет собой процесс сбора и анализа данных с целью измерения достижений, полученных в ходе реализации программы, по сравнению с ожидавшимися результатами. Мониторинг измеряет промежуточные шаги в процессе достижения поставленных целей и задач. Информация, полученная в ходе мониторинга, может быть использована для определения степени выполнения поставленных задач, а также может помочь внести необходимые корректировки в процесс внедрения программы с целью обеспечения соблюдения поставленных целей. Мониторинг проводится регулярно на протяжении всего процесса реализации программы.

Мониторинг Программы осуществляется с помощью системы индикаторов. В процессе реализации Программы осуществляется комплекс мероприятий по оценке и мониторингу, в целях сбора информации о достижении результатов и  выполнении программных процессов. На основе этих данных определяется эффективность стратегии и методов реализации Программы, осуществляется выбор корректирующих или регулирующих мер.

Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель мэра по социальной политике и управлению делами.

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отдел по труду и социальной политике представляет  Заказчику отчеты о реализации муниципальной программы по формам, утвержденным постановлением администрации города Кедрового от 03.06.2011 № 226 «Об утверждении  Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Кедровый».

Отчеты о реализации муниципальных программ за год представляются не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

В ходе реализации Программы в нее могут вноситься изменения и дополнения, учитывающие меняющуюся динамику развития малых форм хозяйствования, к которым относятся личные подсобные хозяйства, а также появление новых теоретических и практических разработок. На основании полученных по итогам года результатов реализации Программы в нее могут вноситься дополнительные корректировки.

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2014-2016 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2014-2016 годы»

| № | Наименование мероприятия | Расшифровка мероприятия | Итого | Сроки исполнения и затраты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с применением электронного межведомственного взаимодействия | Изготовление электронных цифровых подписей и сертификатов ключей для сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальных услуг | Администрация | Администрация | Администрация | Администрация |
|  |  |  | 24 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
|  |  |  | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования |
|  |  |  | 9 500 | 0 | 4 500 | 5 000 |
|  |  |  | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ «ЦБ» 9 000 | МУ «ЦБ» 2 000 | МУ «ЦБ» 3 000 | МУ «ЦБ» 4 000 |
|  |  |  | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 |
|  |  |  | Итого | Итого | Итого | Итого |
|  |  |  | 42 500 | 10 000 | 15 500 | 17 000 |
|  |  | Установка криптографической защиты Crypto Pro на АРМ сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальных услуг | Администрация | Администрация | Администрация | Администрация |
|  |  |  | 12 000 | 0 | 6 000 | 6 000 |
|  |  |  | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 |
|  |  |  | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 |
|  |  |  | Итого | Итого | Итого | Итого |
|  |  |  | 12 000 | 0 | 6 000 | 6 000 |
|  |  | Программно-техническое сопровождение АИС «Реестр муниципальных услуг Томской области» | Администрация | Администрация | Администрация | Администрация |
|  |  |  | 144 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
|  |  |  | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 |
|  |  |  | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 |
|  |  |  | Итого | Итого | Итого | Итого |
|  |  |  | 144 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
|  |  | Программно-техническое сопровождение АИС «Система межведомственного электронного взаимодействия» | Администрация | Администрация | Администрация | Администрация |
|  |  |  | 72 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
|  |  |  | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 |
|  |  |  | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 |
|  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | Итого | Итого | Итого |
|  |  |  | 72 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
|  |  |  | Администрация | Администрация | Администрация | Администрация |
|  |  |  | 224 000 | 80 000 | 72 000 | 72 000 |
|  |  |  | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ «ЦБ» 2 000 | МУ «ЦБ» 2 000 | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 |
|  |  |  | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 |
|  |  |  | Итого по мероприятию | Итого по мероприятию | Итого по мероприятию | Итого по мероприятию |
|  |  |  | 226 000 | 82 000 | 72 000 | 72 000 |
| 2 | Создание условий для функционирования официальных сайтов муниципальных учреждений и администрации муниципального образования «Город Кедровый» | Услуги по сопровождению Web-сайта | Администрация | Администрация | Администрация | Администрация |
|  |  |  | 44 632 | 4632 | 20 000 | 20 000 |
|  |  |  | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 |
|  |  |  | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 |
|  |  |  | Итого | Итого | Итого | Итого |
|  |  |  | 44 632 | 4632 | 20 000 | 20 000 |
|  |  | Размещение официальных сайтов муниципальных учреждений и администрации муниципального образования «Город Кедровый» в сети Интернет | Администрация | Администрация | Администрация | Администрация |
|  |  |  | 5 518 | 1518 | 2 000 | 2 000 |
|  |  |  | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования |
|  |  |  | 1 400 | 1400 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 |
|  |  |  | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 |
|  |  |  | Итого | Итого | Итого | Итого |
|  |  |  | 6 918 | 2 918 | 2 000 | 2 000 |
|  |  |  | Администрация | Администрация | Администрация | Администрация |
|  |  |  | 51 050 | 7 050 | 22 000 | 22 000 |
|  |  |  | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования |
|  |  |  | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 |
|  |  |  | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 |
|  |  |  | Итого по мероприятию | Итого по мероприятию | Итого по мероприятию | Итого по мероприятию |
|  |  |  | 51 550 | 8 450 | 22 000 | 22 000 |
| 3 | Приобретение компьютеров и организационной техники | Приобретение компьютеров и организационной техники | Администрация | Администрация | Администрация | Администрация |
|  |  |  | 182 868 | 37 800 | 131 208 | 13 860 |
|  |  |  | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики |
|  |  |  | 77 140 | 8 140 | 33 000 | 36 000 |
|  |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования |
|  |  |  | 98 839,12 | 98 839,12 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" |
|  |  |  | 107 600 | 107 600 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ «ЦБ» 240 700 | МУ «ЦБ» 70 600 | МУ «ЦБ» 31 400 | МУ «ЦБ» 88 200 |
|  |  |  | МКУ «КС» 53 270 | МКУ «КС» 53 270 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 |
|  |  |  | Итого по мероприятию | Итого по мероприятию | Итого по мероприятию | Итого по мероприятию |
|  |  |  | 760 417,12 | 376 249,12 | 195 608 | 138 060 |
| 4 | Ремонт и модернизация компьютеров, организационной техники | Ремонт компьютеров и организационной техники | Администрация | Администрация | Администрация | Администрация |
|  |  |  | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 |
|  |  |  | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ «ЦБ» 55 000 | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 25 000 | МУ «ЦБ» 30 000 |
|  |  |  | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 |
|  |  |  | Итого | Итого | Итого | Итого |
|  |  |  | 105 000 | 0 | 75 000 | 30 000 |
|  |  | Приобретение расходных материалов и запасных частей к организационной технике | Администрация | Администрация | Администрация | Администрация |
|  |  |  | 92 990,82 | 7 990,82 | 85 000 | 0 |
|  |  |  | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" |
|  |  |  | 125 235 | 54 000 | 27 400 | 43 835 |
|  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ «ЦБ» 180 200 | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 88 300 | МУ «ЦБ» 91 900 |
|  |  |  | МКУ «КС» 6 760 | МКУ «КС» 6 760 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 |
|  |  |  | Итого | Итого | Итого | Итого |
|  |  |  | 405 185,82 | 68 750,82 | 200 700 | 135 735 |
|  |  |  | Администрация | Администрация | Администрация | Администрация |
|  |  |  | 142 990,82 | 7 990,82 | 135 000 | 0 |
|  |  |  | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" |
|  |  |  | 125 235 | 54 000 | 27 400 | 43 835 |
|  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ «ЦБ» 235 200 | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 113 300 | МУ «ЦБ» 121 900 |
|  |  |  | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 |
|  |  |  | Итого по мероприятию | Итого по мероприятию | Итого по мероприятию | Итого по мероприятию |
|  |  |  | 503 425,82 | 61 990,82 | 275 700 | 165 735 |
| 5 | Приобретение и сопровождение программного обеспечения, средств электронной связи | Приобретение программного обеспечения | Администрация | Администрация | Администрация | Администрация |
|  |  |  | 11 362 | 0 | 11 362 | 0 |
|  |  |  | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики |
|  |  |  | 45 000 | 50 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования |
|  |  |  | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" |
|  |  |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ «ЦБ» 30 000 | МУ «ЦБ» 30 000 | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 |
|  |  |  | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 |
|  |  |  | Итого | Итого | Итого | Итого |
|  |  |  | 120 362 | 114 000 | 11 362 | 0 |
|  |  | Сопровождение программного обеспечения | Администрация | Администрация | Администрация | Администрация |
|  |  |  | 390 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
|  |  |  | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики |
|  |  |  | 522 007,4 | 202 007,40 | 150 000 | 170 000 |
|  |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования |
|  |  |  | 293 600 | 100 100 | 97 000 | 96 500 |
|  |  |  | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ «ЦБ» 343 294,75 | МУ «ЦБ» 105 294,75 | МУ «ЦБ» 118 000 | МУ «ЦБ» 120 000 |
|  |  |  | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 |
|  |  |  | Итого | Итого | Итого | Итого |
|  |  |  | 1 548 902,15 | 537 402,15 | 495 000 | 516 500 |
|  |  |  | Администрация | Администрация | Администрация | Администрация |
|  |  |  | 451 362 | 130 000 | 141 362 | 130 000 |
|  |  |  | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики |
|  |  |  | 500 000 | 252 007,4 | 150 000 | 170 000 |
|  |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования |
|  |  |  | 291 000 | 114 100 | 97 000 | 96 500 |
|  |  |  | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" |
|  |  |  | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ «ЦБ» 384 000 | МУ «ЦБ» 135 294,75 | МУ «ЦБ» 118 000 | МУ «ЦБ» 120 000 |
|  |  |  | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 |
|  |  |  | Итого по мероприятию | Итого по мероприятию | Итого по мероприятию | Итого по мероприятию |
|  |  |  | 1 674 264,15 | 651 402,15 | 506 362 | 516 500 |
| 6 | проведение комплекса специальных технических работ в области информационной безопасности | проведение комплекса специальных технических работ в области информационной безопасности | Администрация | Администрация | Администрация | Администрация |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 | МУ «ЦБ» 0 |
|  |  |  | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 |
|  |  |  | Итого по мероприятию | Итого по мероприятию | Итого по мероприятию | Итого по мероприятию |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе |  | Администрация | Администрация | Администрация | Администрация |
|  |  |  | 1 120 138 | 262 840,82 | 515 570 | 251 860 |
|  |  |  | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | Отдел финансов и экономики |
|  |  |  | 556 701,51 | 260 147,40 | 150 000 | 170 000 |
|  |  |  | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования | Отдел образования |
|  |  |  | 473 100 | 214 339,12 | 101 500 | 101 500 |
|  |  |  | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" | МУ "Культура" |
|  |  |  | 157 835 | 161 600 | 27 400 | 43 835 |
|  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" | МУ "Кедровская ЦБС" |
|  |  |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ «ЦБ» 1 040 316 | МУ «ЦБ» 207 894,75 | МУ «ЦБ» 265 700 | МУ «ЦБ» 334 100 |
|  |  |  | МКУ «КС» 62 800 | МКУ «КС» 60 030 | МКУ «КС» 0 | МКУ «КС» 0 |
|  |  |  | Итого по программе | Итого по программе | Итого по программе | Итого по программе |
|  |  |  | 3 148 316,09 | 1 186 852,09 | 1 060 159,6 | 901 304,4 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2014-2016 годы»

Индикаторы целей и задач муниципальной программы

«Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с применением электронного межведомственного взаимодействия | Количество выданных сертификатов ключей электронных цифровых подписей | единиц | 1 | 3 | 3 |
|  |  | Количество установленных средств криптографической защиты Crypto Pro 3.6 R2 за текущий период | единиц | 1 | 3 | 3 |
|  |  | Количество муниципальных услуг, информация о которых содержится в реестре государственных и муниципальных услуг Томской области | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Количество муниципальных услуг, информация о которых содержится на Портале государственных и муниципальных услуг Томской области | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Среднее количество обращений граждан для получения одной муниципальной услуги | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Создание условий для функционирования официальных сайтов муниципальных учреждений и администрации муниципального образования «Город Кедровый» | Количество функционирующих сайтов муниципальных учреждений и администрации муниципального образования «Город Кедровый» | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Приобретение компьютеров и организационной техники | Количество приобретенных единиц техники | единиц | 3 | 5 | 5 |
| 4 | Ремонт и модернизация компьютеров, организационной техники | Не измеряется |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение и сопровождение программного обеспечения, средств электронной связи | Количество приобретенных программ (лицензий на право пользования программой) для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений | единиц | 0 | 3 | 3 |
|  |  | Количество сопровождаемых программных продуктов в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях | единиц | 13 | 13 | 13 |
| 6 | проведение комплекса специальных технических работ в области информационной безопасности | Не измеряется |  |  |  |  |