АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА КЕДРОВОГО

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25 декабря 2013 |  | № 696 |
| --- | --- | --- |

##### Томская область

##### г.Кедровый

Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации города Кедрового от 08.07.2013 № 357 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» на 2014-2016 годы» согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «В краю кедровом», разместить на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.kedradm.tomsk.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникающие с 01.01.2014.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Кедрового.

Мэр                                                                                                                                            Л.С. Зварич

# Приложение

# УТВЕРЖДЕНО

# Постановлением

# Администрации  города Кедрового

От 25.12.2013 № 696

###### Муниципальная программа

«Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» на 2014- 2016 годы»

# Паспорт программы

| Наименование программы | Ремонт объектов социальной сферы, объектов муниципальной собственности и развитие инженерной инфраструктуры на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Распоряжение Администрации города Кедрового от 10.11.2011 № 346 |
| Заказчик программы | Администрация города Кедрового |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел по управлению муниципальной собственностью администрации города Кедрового |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел по управлению муниципальной собственностью администрации города Кедрового МБОУ СОШ № 1 города Кедрового МБОУ ДОД «Детская школа искусств» города Кедрового МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» города Кедрового МУ «Культура» МУ «Кедровская ЦБС» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| Цель программы | Основной целью программы является организация проведения ремонта и реконструкции объектов социальной сферы, объектов муниципальной собственности и развитие инженерной инфраструктуры с учетом требований законодательства. |
| Основные задачи программы | Основными задачами программы являются: - утверждение списка объектов социальной сферы, объектов муниципальной собственности и объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих ремонту и реконструкции; - размещение муниципального заказа; - проведение ремонта и реконструкции объектов; - контроль за качеством выполненных работ в течение гарантийного срока. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы – 32 319,47 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014; 2015; 2016; ИТОГО. Местный бюджет, тыс.руб.; 13 392,36; 7 862,35; 11 064,76; 32 319,47. Областной бюджет, тыс.руб.; 0; 0; 0; 0. ВСЕГО:; 13 392,36; 7 862,35; 11 064,76; 32 319,47. |
| Ожидаемые конечные результаты | Снижение износа объектов социальной сферы, объектов муниципальной собственности и инжерной инфраструктуры, уменьшение количества аварийных ситуаций, связанных с износом объектов |
| Контроль за исполнением муниципальной программы | Первый заместитель Мэра города Кедрового В течение всего периода реализации Программы отдел по управлению муниципальной собственностью администрации города Кедрового формирует ежеквартальный и ежегодный отчет о реализации Программы. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, мониторинг Программы осуществляется по результатам первого, второго и третьего квартала текущего года в виде квартального отчета о реализации Программы. Результаты ежегодного мониторинга в форме годового отчета предоставляются не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

# программными методами

Собственностью муниципального образования «Город Кедровый» являются объекты социальной сферы: образования, культуры, здравоохранения. В ходе эксплуатации объектов и при проведении плановых технических осмотров выявлены работы по капитальному ремонту, которые необходимы для обеспечения работоспособности зданий, строений и сооружений. В связи с тем, что перечень мероприятий достаточно объемный, а возможности местного бюджета ограничены, предполагается приведение зданий, строений и сооружений в соответствие с техническими нормами поэтапно с определением первоочередных мероприятий.

# 2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью программы является организация проведения ремонта объектов социальной сферы, объектов муниципальной собственности и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» с учетом требований законодательства.

Основными задачами программы являются:

- утверждение списка объектов социальной сферы, объектов муниципальной собственности и объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих ремонту и реконструкции;

- размещение муниципального заказа по проведению ремонта объектов социальной сферы, объектов муниципальной собственности и объектов инженерной инфраструктуры;

- проведение ремонта и реконструкции объектов;

- контроль за качеством выполненных работ в течение гарантийного срока.

# 3. Сроки реализации Программы

Реализация программы будет осуществляться в течение 2014-2016 годов в рамках предусмотренных в местном бюджете средств и средств, выделенных из областного бюджета.

# 4. Механизм реализации Программы

Отдел по управлению муниципальной собственностью администрации города Кедрового несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям:

1. объявление муниципальным заказчиком процедуры выбора подрядчика на выполнение работ по ремонту, предусмотренных настоящей программой (Приложение № 1);

2.  заключение муниципальных контрактов;

3. исполнение муниципальных контрактов;

4. контроль за качеством выполненных работ в течение гарантийного срока.

Объем средств на финансирование Программы может уточняться исходя из финансовых возможностей бюджета муниципального образования «Город Кедровый» на очередной финансовый период.

Мероприятия направлены на выполнение задач Программы. Программа предусматривает ежегодное выполнение мероприятий, направленных на организацию проведения ремонта объектов социальной сферы, объектов муниципальной собственности и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый».

# 5. Прогноз ожидаемых результатов Программы и оценка эффективности

В результате реализации Программы достигается снижение износа объектов социальной сферы, объектов муниципальной собственности и объектов инженерной инфраструктуры до 20 %, отсутствие аварийных ситуаций, связанных с износом объектов социальной сферы, объектов муниципальной собственности и объектов инженерной инфраструктуры.

Табл. 1 Индикаторы целей и задач Программы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| 1 | Ремонт колодцев сельских населенных пунктов | Количество ремонтируемых колодцев в сельских населенных пунктах | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры (подготовка к ОЗП) | Количество объектов | шт. | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт кровли здания | Количество отремонтированных крыш | шт. | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Установка общедомовых приборов учета | Количество установленных приборов учета | шт. | 27 | 0 | 0 |
| 5 | Ремонт нежилых помещений в здании ДЮЦ Радуга | Количество отремонтированных помещений | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Перепланировка нежилых помещений в жилые и ремонт помещений в д.9 2 мкр | Количество отремонтированных помещений | шт. | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Ремонт помещений администрации г.Кедрового | Количество отремонтированных помещений | шт. | 7 | 0 | 0 |
| 8 | Текущий ремонт кабинетов администрации г.Кедрового | Количество отремонтированных помещений | шт. | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Замена въездных ворот гаража | Количество установленных ворот | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Строительство холодного склада в гараже | Количество построенных складов | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Монтаж компьютерной сети СОШ №1 г.Кедрового | Количество школ, оснащенных компьютерной сетью | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Текущий ремонт на лестничной площадке на 4 этаже ДОД ДШИ | Количество отремонтированных помещений | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Установка и смена унитазов в МБДОУ детский сад «Родничок» | Количество установленных унитазов | шт. | 4 | 2 | 2 |
| 14 | Текущий ремонт групп в МБДОУ детский сад «Родничок» | Количество отремонтированных групп | шт. | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Смена ограждений на территории МБДОУ детский сад «Родничок» | Количество детских садов | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Смена проводки в подвале МБДОУ детский сад «Родничок» | Количество подвалов | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Постройка теневых навесов в МБДОУ детский сад «Родничок» | Количество построенных навесов | шт. | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Текущий ремонт в помещениях ЦБС г.Кедрового и с.Пудино | Количество отремонтированных помещений | шт. | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Текущий ремонт помещений Дома культуры г.Кедрового и с.Пудино | Количество домов культуры | шт. | 2 | 1 | 1 |
| 20 | Опрессовка отопительной системы в ДК г.Кедрового и с.Пудино | Количество объектов | шт. | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Текущий ремонт офиса МУ «Культура» | Количество объектов | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Текущий ремонт помещений СОШ № 1 г.Кедрового | Количество отремонтированных помещений | шт. | 0 | 19 | 22 |
| 23 | Установка входной двери в помещение ДОД ДШИ | Количество установленных дверей | шт. | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Капитальный ремонт в помещениях МБДОУ детский сад «Родничок» | Количество отремонтированных помещений | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Смена раковин в МБДОУ детский сад «Родничок» | Количество раковин | шт. | 0 | 6 | 0 |
| 26 | Замена оконных блоков в малом зале ДОД ДШИ | Количество оконных блоков | шт. | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Ремонт системы отопления и водоснабжения в подвале МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | Количество подвалов | шт. | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Текущий ремонт кабинетов МУ «централизованная бухгалтерия» | Количество отремонтированных помещений | шт. | 3 | 0 | 0 |

6. Контроль за ходом исполнения Программы

Контроль за исполнением данной муниципальной Программы возлагается на первого заместителя Мэра города Кедрового.

В течение всего периода реализации Программы отдел по управлению муниципальной собственностью администрации города Кедрового формирует ежеквартальный и ежегодный отчет о реализации Программы.

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, мониторинг Программы осуществляется по результатам первого, второго и третьего квартала текущего года  в виде квартального отчета о реализации Программы.

Результаты ежегодного мониторинга в форме годового отчета предоставляются не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.                                                                      ,

| Приложение № 1 |  |
| --- | --- |
| к муниципальной программе «Ремонт объектов социальной сферы, объектов муниципальной собственности и развитие инженерной инфраструктуры на 2014-2016 годы» |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Ремонт объектов социальной сферы, объектов муниципальной собственности и развитие инженерной инфраструктуры на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс.руб.) | Источники финансирования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Бюджеты других уровней |  | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный | областной |  |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт колодцев в сельских населенных пунктах | первоочередная | В течение года | 100,00 | 100,00 | - | - | - |  |
| 2 | Ремонт нежилого помещения для ГАС «Выборы» в здании администрации по адресу г.Кедровый, 1 мкр., д.41 | первоочередная | В течение года | 200,00 | 200,00 | - | - | - |  |
| 3 | Ремонт кровли и наружной стены БПК г.Кедрового | первоочередная | В течение года | 800,00 | 800,00 | - | - | - |  |
| 4 | Перепланировка нежилых помещений в жилые и ремонт помещений в д.9 2 мкр. | первоочередная | В течение года | 400,00 | 400,00 | - | - | - |  |
| 5 | Ремонт помещений администрации г.Кедрового (замена оконных блоков, ремонт туалета) | первоочередная | В течение года | 280,00 | 280,00 | - | - | - |  |
| 6 | Текущий ремонт кабинетов администрации г.Кедрового | первоочередная | В течение года | 180,00 | 180,00 | - | - | - |  |
| 7 | Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах г. Кедрового | первоочередная | В течение года | 253,36 | 253,36 | - | - | - |  |
| 8 | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры (подготовка к ОЗП) | первоочередная | В течение года | 1465,00 | 1465,00 |  |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт кровли гаража МБОУ СОШ № 1 г.Кедрового | первоочередная | Июль-август | 54,00 | 54,00 | - | - | - |  |
| 10 | Замена въездных ворот гаража МБОУ СОШ № 1 г.Кедрового | первоочередная | Июль-август | 238,00 | 238,00 | - | - | - |  |
| 11 | Строительство холодного склада в гараже МБОУ СОШ № 1 г.Кедрового | первоочередная | В течение года | 44,00 | 44,00 | - | - | - |  |
| 12 | Капитальный ремонт (Блоки B, D) МБОУ СОШ № 1 г.Кедрового | первоочередная | Июль-август | 4500,00 | 4500,00 | - | - | - |  |
| 13 | Монтаж компьютерной сети МБОУ СОШ № 1 г.Кедрового | первоочередная | Июнь-август | 1890,00 | 1890,00 | - | - | - |  |
| 14 | Текущий ремонт в помещении МБОУ ДОД «ДШИ» г.Кедрового | первоочередная | Июнь-август | 58,00 | 58,00 | - | - | - |  |
| 15 | Текущий ремонт лестничной площадки на 4 этаже МБОУ ДОД «ДШИ» г.Кедрового | первоочередная | Июнь-август | 40,00 | 40,00 | - | - | - |  |
| 16 | Смена и установка унитазов в МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | первоочередная | Июль | 15,00 | 15,00 | - | - | - |  |
| 17 | Смена линолеума в МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | первоочередная | Июль | 20,00 | 20,00 | - | - | - |  |
| 18 | Текущий ремонт групп в МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | первоочередная | Июль | 20,00 | 20,00 | - | - | - |  |
| 19 | Смена проводки в подвале в МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | первоочередная | Июль | 30,00 | 30,00 | - | - | - |  |
| 20 | Покраска МАФов краской в МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | первоочередная | Июль | 20,00 | 20,00 | - | - | - |  |
| 21 | Смена ограждения в МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | первоочередная | Июль | 1500,00 | 1500,00 | - | - | - |  |
| 22 | Постройка теневых навесов в МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | первоочередная | Июль | 300,00 | 300,00 | - | - | - |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Текущий ремонт в помещении детского абонемента МУ «ЦБС» г.Кедрового | первоочередная | Июль-август | 45,00 | 45,00 | - | - | - |  |
| 24 | Покраска полов, ремонт потолка в библиотеке-филиале с.Пудино МУ «ЦБС» | первоочередная | Июль-август | 5,00 | 5,00 | - | - | - |  |
| 25 | Ремонт туалета, замена канализационных труб в Доме культуры г.Кедрового МУ «Культура» | первоочередная | В течение года | 75,00 | 75,00 | - | - | - |  |
| 26 | Опрессовка отопительной системы в Доме культуры г.Кедрового МУ «Культура» | первоочередная | В течение года | 30,00 | 30,00 | - | - | - |  |
| 27 | Ремонт актового зала в Доме культуры г.Кедрового МУ «Культура» | первоочередная | Май-октябрь | 300,00 | 300,00 | - | - | - |  |
| 28 | Опрессовка отопительной системы, утепление входных дверей, окон, покраска стен, полов Дома культуры с.Пудино МУ «Культура» | первоочередная | В течение года | 60,00 | 60,00 | - | - | - |  |
| 29 | Текущий ремонт кабинетов, архива офиса МУ «Культура» | первоочередная | В течение года | 100,00 | 100,00 | - | - | - |  |
| 30 | Текущий ремонт кабинетов МУ «Централизованная | первоочередная | В течение года | 370,00 | 370,00 | - | - | - |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 13 392,36 | 13 392,36 |  |  |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт колодцев в сельских населенных пунктах | первоочередная | В течение года | 100,00 | 100,00 | - | - | - |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт помещений 3 и 4 этажа здания школы г.Кедрового | первоочередная | Июль-август | 5675,00 | 5675,00 | - | - | - |  |
| 3 | Устройство покрытия из линолеума сцены малого зала ДОД «ДШИ» г.Кедрового | первоочередная | Июль-август | 47,00 | 47,00 | - | - | - |  |
| 4 | Установка входной двери на 4 этаже в ДОД «ДШИ» г.Кедрового | первоочередная | Июль-август | 45,35 | 45,35 | - | - | - |  |
| 5 | Капитальный ремонт помещения 1 мл.группы МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | первоочередная | Июль | 1500,00 | 1500,00 | - | - | - |  |
| 6 | Смена раковин на 2-х секционные мойки в буфере в группах МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | первоочередная | Июль | 30,00 | 30,00 | - | - | - |  |
| 7 | Покраска МАФов краской в МБДОУ детский саду №1 «Родничок» | первоочередная | Июль | 20,00 | 20,00 | - | - | - |  |
| 8 | Покраска спортзала в МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | первоочередная | Июль | 40,00 | 40,00 | - | - | - |  |
| 9 | Смена унитазов в старшей группе в МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | первоочередная | Июль | 10,00 | 10,00 | - | - | - |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Текущий ремонт в помещении взрослого абонемента МУ «ЦБС» г.Кедрового | первоочередная | Июль-август | 45,00 | 45,00 | - | - | - |  |
| 11 | Замена труб на радиаторы в Доме культуры г.Кедрового МУ «Культура» | первоочередная | В течение года | 150,00 | 150,00 | - | - | - |  |
| 12 | Текущий ремонт в Доме культуры г.Кедрового МУ «Культура» | первоочередная | В течение года | 200,00 | 200,00 | - | - | - |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 7 862,35 | 7 862,35 |  |  |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт колодцев в сельских населенных пунктах | первоочередная | В течение года | 100,00 | 100,00 | - | - | - |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт помещений 1 и 2 этажа здания МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | первоочередная | Июль-август | 8624,00 | 8624,00 | - | - | - |  |
| 3 | Установка пластиковых окон в малом зале ДОД «ДШИ» г.Кедрового | первоочередная | Июль-август | 90,76 | 90,76 | - | - | - |  |
| 4 | Смена задвижек, труб отопления и водоснабжения в подвале МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | первоочередная | Июль | 50,00 | 50,00 | - | - | - |  |
| 5 | Покраска МАФов краской в МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | первоочередная | Июль | 20,00 | 20,00 | - | - | - |  |
| 6 | Капитальный ремонт помещения 2 мл.группы МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | первоочередная | Июль | 150,00 | 150,00 | - | - | - |  |
| 7 | Текущий ремонт групп МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | первоочередная | Июль | 20,00 | 20,00 | - | - | - |  |
| 8 | Смена унитазов в помещении старшей группы МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | первоочередная | Июль | 10,00 | 10,00 | - | - | - |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт фойе в Доме культуры г.Кедрового МУ «Культура» | первоочередная | В течение года | 1500,00 | 1500,00 | - | - | - |  |
| 10 | Ремонт кабинетов в Доме культуры г.Кедрового МУ «Культура» | первоочередная | В течение года | 500,00 | 500,00 | - | - | - |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 11 064,76 | 11 064,76 | - | - | - |  |